TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

# Repro-Grav — prijedlog SEO i AI-friendly poboljšanja kataloga

Lokalni i produkcijski SEO / AI-friendly audit

Datum: 2026-07-28

Analizirano: lokalna razvojna verzija i produkcija www.repro-grav.com

# Predloženi predmet maila

Repro-Grav — SEO i AI-friendly tehnička specifikacija

# Tekst za uvod maila

Pozdrav,

u nastavku šaljem prijedlog SEO i AI-friendly poboljšanja za Repro-Grav katalog, izrađen nakon pregleda projekta, lokalne stranice i produkcije.

Glavni prioriteti su:

- ​zaštititi poslovno pravilo da cijenu i dostupnost vide samo prijavljeni korisnici;

- ​ukloniti duplikate i zastarjele URL-ove iz sitemapova;

- ​popraviti canonical, structured data, blog i meta podatke;

- ​olakšati Googleu, Bingu i AI tražilicama razumijevanje proizvoda, kategorija, namjene i tehničkih karakteristika — bez javnog otkrivanja cijene ili zalihe;

- ​postaviti automatske provjere kako se isti problemi ne bi vraćali.

Detalji, nalazi i kriteriji prihvata nalaze se u nastavku.

Lijep pozdrav

# 1. Kontekst i cilj

Repro-Grav je B2B katalog za pečatare i gravere. Korisnici sve češće koriste Google, Bing, ChatGPT, Claude, Perplexity i druge AI sustave za pronalazak dobavljača, usporedbu strojeva i materijala te odgovore na konkretna pitanja, primjerice:

- ​koji je materijal prikladan za lasersko graviranje;

- ​koji proizvod odgovara određenom stroju ili načinu obrade;

- ​koje su dimenzije, boje, debljine i ostale tehničke karakteristike;

- ​nudi li Repro-Grav određeni stroj, materijal, alat, servis ili podršku;

- ​kako kontaktirati prodaju i zatražiti ponudu.

Cilj nije samo klasični SEO, nego tehnički urediti katalog tako da bude razumljiv:

- ​tražilicama;

- ​AI search/discovery crawlerima;

- ​korisnicima koji dolaze iz generativnih odgovora;

- ​budućim integracijama koje smiju pristupiti katalogu.

AI-friendly katalog u ovom slučaju ima četiri sloja:

- ​crawler mora moći pristupiti javnim stranicama bez blokade;

- ​proizvodi, kategorije, tvrtka, blog i navigacija moraju imati validne i međusobno usklađene podatke;

- ​sitemapovi, canonical URL-ovi, redirecti i robots pravila moraju slati jednoznačne i svježe signale;

- ​javni sadržaj mora jasno opisivati proizvode i primjenu, ali ne smije otkriti podatke rezervirane za prijavljene korisnike.

# 2. Obavezno poslovno pravilo: cijena i dostupnost nisu javni

Na Repro-Grav stranici cijenu i dostupnost smiju vidjeti samo prijavljeni korisnici. To je namjerno ponašanje i nije SEO greška.

Ovo pravilo mora vrijediti na svim javno dostupnim slojevima, ne samo u vizualnom HTML prikazu:

- ​gost ne vidi cijenu, akcijsku cijenu ni dostupnost;

- ​javni Product JSON-LD ne sadrži Offer, price, salePrice, lowPrice, highPrice, priceCurrency, availability ni količinu;

- ​javni Open Graph i Twitter meta podaci ne sadrže cijenu ili stanje zalihe;

- ​javni XML, JSON, NDJSON, Google Base, Merchant ili AI feed ne smije otkriti cijenu i dostupnost;

- ​endpoint koji sadrži cijenu ili dostupnost mora biti privatan i zaštićen provjerom ovlasti, a ne samo skriven od navigacije ili blokiran u robots.txt;

- ​cache ne smije pomiješati odgovor za prijavljenog korisnika s odgovorom za gosta.

## Važan SEO kompromis

Google za puni product/merchant prikaz očekuje javno dostupne i provjerljive komercijalne podatke. Ako javna stranica namjerno nema ponudu, cijenu i dostupnost, Repro-Grav svjesno ograničava mogućnost dobivanja pojedinih product/merchant rich rezultata.

To ne sprječava indeksiranje proizvoda ni organsko rangiranje za naziv, kategoriju, namjenu, brand i tehničke karakteristike. Fokus treba prebaciti na:

- ​kvalitetan naslov i opis;

- ​ispravne slike i identifikatore;

- ​brand, SKU/MPN i kategoriju;

- ​tehničke atribute i primjene;

- ​kvalitetno interno povezivanje;

- ​stručni sadržaj i blog;

- ​jasan poziv na prijavu ili upit za ponudu.

Ne preporučuje se dodavanje lažnih recenzija ili umjetno generiranih ocjena radi ispunjavanja Google uvjeta.

# 3. Opseg provedene provjere

Provjera je napravljena 2026-07-28 i uključivala je:

- ​pregled OpenCart/PHP projekta;

- ​lokalno otvaranje naslovnice, proizvoda, kategorija, paginacije, bloga i članaka;

- ​pregled server-renderiranog HTML-a, canonical oznaka, meta podataka, heading strukture i JSON-LD-a;

- ​provjeru lokalnih i produkcijskih HTTP statusa;

- ​test više crawler user-agentova;

- ​pregled robots.txt, sitemap indeksa i sitemap datoteka;

- ​uzorkovanje product, category i information URL-ova iz sitemapova;

- ​pregled redirecta za HTTP/HTTPS i www/non-www varijante;

- ​osnovni pregled slika, skripti i stilova u HTML-u;

- ​provjeru Google Base rute;

- ​pregled relevantnih controller, model, Twig, .htaccess i sitemap generator datoteka.

Ovo je tehnički audit i specifikacija implementacije. Ne uključuje podatke iz Google Search Consolea, Google Analyticsa, server logova ni pravi terenski Core Web Vitals izvještaj, jer ti pristupi nisu bili dio provjere.

# 4. Pozitivno trenutno stanje

- ​Stranice su server-renderirane i glavni sadržaj je dostupan bez JavaScripta.

- ​Produkcija vraća HTTP 200 za Googlebot, Bingbot i testirane AI crawlere.

- ​Proizvod ima vidljiv H1, canonical URL, opis, specifikacije, katalog broj i povezane proizvode.

- ​Category stranice imaju H1, canonical, crawlable proizvode, breadcrumb i ItemList JSON-LD.

- ​Paginirane category stranice imaju zaseban canonical te prev/next linkove.

- ​Naslovnica ima smislen title i meta description.

- ​Postoji sitemap infrastruktura podijeljena po tipovima sadržaja.

- ​Statički CSS i slike na produkciji imaju cache headere i gzip je aktivan.

- ​Vidljivi dio product templatea ispravno prikazuje cijenu samo prijavljenim korisnicima.

To znači da se većina posla može napraviti nadogradnjom postojeće infrastrukture, bez promjene osnovnog poslovnog modela kataloga.

# 5. Sažetak najvažnijih nalaza

## P0 — javni structured data otkriva skrivenu cijenu i dostupnost

Na testiranom proizvodu laser-paper-wood gost u vidljivom sadržaju ispravno ne vidi cijenu ni dostupnost. Međutim, javni JSON-LD trenutno sadrži:

- ​trenutnu cijenu;

- ​akcijsku cijenu;

- ​availability: InStock;

- ​zastarjeli priceValidUntil: 2022-12-31.

Javni Open Graph sloj također može izložiti komercijalne podatke. To je u suprotnosti s pravilom stranice i treba biti prvi popravak.

## P0 — sitemapovi su zastarjeli i sadrže duplikate

Produkcijski sitemap indeks sadrži šest sitemap datoteka i ukupno približno 1.615 zapisa:

| Sitemap | Broj zapisa |
| --- | --- |
| category | 70 |
| category_product | 598 |
| category_product_1 | 500 |
| category_product_2 | 98 |
| information | 26 |
| product | 323 |

Svi zapisi u sitemap indeksu imaju lastmod od 2025-11-13, iako je provjera napravljena 2026-07-28.

Canonical product sitemap ima približno 315 jedinstvenih slugova, a category-product sitemapovi približno 318. Preklapa se oko 312 proizvoda. To znači da sitemapovi za isti proizvod prijavljuju i kratki canonical URL i dodatne category-path URL-ove.

U uzorku prvih 50 product URL-ova pronađen je i HTTP 404:

https://www.repro-grav.com/r26-postanski-datumar

Sitemap treba sadržavati samo indeksabilne canonical URL-ove koji vraćaju HTTP 200.

## P1 — canonical i redirect signali nisu potpuno usklađeni

- ​Naslovnica nema canonical kad se otvara na root URL-u.

- ​Blog index nema canonical.

- ​http://www.repro-grav.com/ vraća HTTP 200 umjesto redirekta na HTTPS.

- ​Non-www varijante se ispravno preusmjeravaju, ali treba osigurati jedan dosljedan redirect korak na https://www.repro-grav.com/.

- ​Sirova ruta index.php?route=common/home vraća HTTP 200, a naslovnica bez canonicala povećava mogućnost duplikata.

## P1 — većina product i category stranica nema meta description

U lokalnom uzorku:

- ​29 od 29 ispravnih testiranih product stranica nema meta description;

- ​29 od prvih 30 testiranih category stranica nema meta description;

- ​jedan product URL iz uzorka vraća 404;

- ​većina titleova je samo kratki naziv proizvoda ili kategorije, bez dodatnog konteksta;

- ​jedna category meta description vrijednost ima približno 261 znak i preduga je.

Naslovnica je znatno bolje uređena od unutarnjih stranica.

## P1 — blog ima tehničke SEO probleme

- ​Blog članci koriste query URL-ove poput index.php?route=extension/blog/blog&blog_id=41, bez čitljivog SEO sluga.

- ​Blog index nema canonical ni blog structured data.

- ​Testirani članak nema meta description, Open Graph ni Twitter opis.

- ​NewsArticle JSON-LD na testiranom članku nije validan JSON.

- ​mainEntityOfPage je hardkodiran na https://google.com/article.

- ​Glavna slika je relativan URL.

- ​Datum objave i izmjene nisu popunjeni.

- ​Blog članci nisu uključeni u sitemap.

## P1 — Organization/Store schema sadrži konfliktne ili pogrešne podatke

Na naslovnici se generira više djelomično preklopljenih entiteta:

- ​OnlineStore;

- ​WebSite;

- ​dodatni Store.

Pronađeni problemi:

- ​logo pokazuje na banner sliku umjesto stvarnog logotipa;

- ​jedan @id ima tipfeler https://rwww.repro-grav.com/;

- ​dio polja je prazan;

- ​sameAs vodi samo na troteclaser.hr Instagram, dok drugi dio stranice koristi reprograv.hr;

- ​footer također vodi na pogrešan Instagram profil;

- ​SearchAction URL sadrži literalni &amp;;

- ​NAP i društveni profili nisu predstavljeni kao jedan konzistentan entitet.

## P1 — Product JSON-LD ima dodatne tehničke greške

Osim curenja cijene i dostupnosti:

- ​slika može biti relativan URL;

- ​brand se generira i kad je naziv prazan;

- ​brand URL može sadržavati &amp;;

- ​opis zadržava HTML entitete;

- ​prazni review i aggregateRating nizovi se nepotrebno ispisuju;

- ​salePrice nije standardni Google način označavanja aktivne prodajne cijene;

- ​seller se zbog tipfelera ne dodaje u Offer;

- ​breadcrumb na testiranom proizvodu sadrži samo trenutni proizvod umjesto punog puta.

Za Repro-Grav javnu verziju se Offer uopće ne treba ispisivati gostu. Ostala Product polja ipak treba popraviti.

## P1 — robots i lokalna razvojna verzija nisu potpuno usklađeni

- ​Produkcijski robots.txt vraća HTTP 200 i pokazuje na sitemap-index.xml.

- ​Lokalni robots.txt ima sadržaj, ali zbog lokalnog drivera vraća HTTP 404.

- ​/sitemap.xml vraća 404, a koristi se /sitemap-index.xml.

- ​Robots datoteka sadrži duplicirana i teško održiva pravila za sort, limit i page.

## P2 — indexation pravila za paginaciju i filtere se ne ispisuju

Category controller pokušava postaviti noindex,follow za stranicu 2 i dalje, ali theme header ne ispisuje vrijednost robots. Zbog toga željeno pravilo nije prisutno u HTML-u.

Potrebno je definirati jednu jasnu politiku za:

- ​category paginaciju;

- ​sort i limit parametre;

- ​filter URL-ove;

- ​interne rezultate pretrage;

- ​canonical ponašanje na varijantama URL-a.

Robots blokada nije zamjena za canonical i kvalitetnu indexation politiku.

## P2 — naslovnica nema H1 i ima prostor za bolju semantiku

Naslovnica počinje nižim heading razinama i nema glavni H1. Preporučen je jedan smislen H1, primjerice:

Sve za pečatare i gravere

H1 se može vizualno uklopiti u postojeći dizajn bez velikog bannera.

## P2 — slike i skripte nude Core Web Vitals quick win

Na lokalnoj naslovnici pronađeno je približno:

- ​67 slika;

- ​14 slika bez korisnog alt opisa;

- ​samo 11 lazy-loaded slika;

- ​nijedna analizirana slika nema eksplicitni width i height;

- ​28 vanjskih skripti;

- ​25 skripti u <head> dijelu;

- ​gotovo nijedna skripta nije označena s defer;

- ​12 stylesheetova.

Dio slidera učitava istu sliku više puta. Ovo nisu izmjereni produkcijski Core Web Vitals rezultati, nego konkretne tehničke prilike koje treba potvrditi Lighthouse/PageSpeed mjerenjem prije i poslije zahvata.

## P2 — Google Base feed trenutno nije upotrebljiv

/googlebase.xml i izravna Google Base ruta vraćaju HTTP 200, ali text/html i prazan body. Ruta također postavlja session/language/currency cookieje.

Zbog pravila skrivene cijene nije preporučeno samo “popraviti i javno objaviti” feed. Ako je feed potreban partneru ili internom sustavu, treba ga napraviti kao autentificirani B2B endpoint.

## P3 — /llms.txt ne postoji

/llms.txt trenutno vraća 404. Datoteka je opcionalan dodatni signal i još nije zamjena za sitemap, dobar HTML, schema.org ili interne linkove. Može se napraviti tek nakon važnijih tehničkih popravaka.

# 6. Live audit produkcije

Provjera je napravljena 2026-07-28.

## HTTP i crawler pristup

| Resurs / user-agent | Rezultat |
| --- | --- |
| Naslovnica | HTTP 200 |
| robots.txt | HTTP 200, text/plain |
| sitemap-index.xml | HTTP 200, XML |
| sitemap.xml | HTTP 404 |
| llms.txt | HTTP 404 |
| Googlebot | HTTP 200 |
| Bingbot | HTTP 200 |
| OAI-SearchBot | HTTP 200 |
| ChatGPT-User | HTTP 200 |
| GPTBot | HTTP 200 |
| Claude-SearchBot | HTTP 200 |
| Claude-User | HTTP 200 |
| ClaudeBot | HTTP 200 |
| PerplexityBot | HTTP 200 |

Pozitivno je da na testu nije pronađena WAF/CDN blokada za navedene crawlere.

## Redirecti

| Ulazni URL | Rezultat |
| --- | --- |
| http://repro-grav.com/ | 301 na HTTPS www |
| https://repro-grav.com/ | 301 na HTTPS www |
| http://www.repro-grav.com/ | HTTP 200 — treba 301 na HTTPS |
| https://www.repro-grav.com/ | HTTP 200 |
| https://www.repro-grav.com/index.php?route=common/home | HTTP 200 |

## Sitemap kvaliteta

- ​šest sitemap datoteka validno je kao XML;

- ​sitemap indeks i generirane datoteke imaju zastarjele datume;

- ​isti proizvodi se pojavljuju kroz canonical i category-path URL-ove;

- ​pronađen je najmanje jedan 404 product URL;

- ​blog nije uključen;

- ​category-product i information sitemapovi nemaju koristan URL-level lastmod;

- ​product generator uključuje samo proizvode sa slikom, pa treba provjeriti izostavlja li aktivne proizvode bez slike;

- ​sitemap indeks se generira dinamički i postavlja session/language/currency cookieje.

# 7. Konkretne tehničke lokacije u projektu

Sljedeće lokacije predstavljaju glavna mjesta implementacije:

- ​upload/catalog/model/extension/module/hb_seo_snippets.php

Generiranje Product, Offer, Organization/Store, SearchAction, ItemList i breadcrumb podataka.

- ​upload/catalog/controller/product/product.php

Product canonical, slike, opis, podaci o brandu i postojeće pravilo prikaza cijene samo prijavljenima.

- ​upload/catalog/controller/product/category.php

Category meta podaci, canonical, paginacija, opis i product URL-ovi.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/common/header.twig

Meta description, canonical linkovi, robots meta i veliki dio CSS/JS učitavanja.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/common/home.twig

H1 i semantika naslovnice.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/product/product.twig

Vidljivi product sadržaj i conditional prikaz cijene.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/product/category.twig

Category H1, opis i product listing.

- ​upload/catalog/controller/common/home.php

Canonical naslovnice.

- ​upload/catalog/controller/common/header.php i upload/system/library/document.php

Robots vrijednost postoji u controller/document sloju, ali se trenutačno ne ispisuje u themeu.

- ​upload/catalog/controller/extension/blog/blog.php

Podaci članka, canonical, meta podaci, slike, datum i URL.

- ​upload/catalog/controller/extension/blog/home.php

Blog index meta podaci i canonical.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/blog/blog.twig

Ručno sastavljen i trenutno nevalidan Article JSON-LD.

- ​upload/admin/controller/extension/feed/boost_sitemap.php

Generiranje canonical product i dupliciranih category-product sitemap URL-ova.

- ​upload/catalog/controller/extension/feed/boost_sitemap.php

Dinamički sitemap indeks i lastmod prema vremenu datoteke.

- ​upload/LocalValetDriver.php

Lokalno posluživanje robots.txt, sitemapova i posebnih ruta.

- ​upload/robots.txt

Crawler pravila i sitemap lokacija.

- ​upload/.htaccess

HTTP/HTTPS, www redirecti i sitemap/feed rute.

- ​upload/catalog/view/theme/basel/template/common/footer.twig

Pogrešan društveni link.

# 8. Preporučene stavke

| # | Stavka | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTPS, www i canonical normalizacija | Jedan 301 korak na https://www.repro-grav.com, canonical na naslovnici i blog indexu, normalizacija common/home i provjera svih glavnih tipova stranice. |
| 2 | Sitemap, robots i lokalna parity provjera | Ukloniti category-product duplikate i 404 URL-ove, dodati blog, generirati stvarni lastmod, uključiti sve aktivne canonical proizvode, automatski osvježavati sitemap, očistiti robots pravila i osigurati lokalni HTTP 200. |
| 3 | Product JSON-LD privatnost i ispravnost | U javnoj verziji potpuno ukloniti Offer/cijenu/dostupnost; koristiti apsolutne slike, čist opis, valjan brand/SKU/MPN, izostaviti prazna polja, popraviti breadcrumb i ukloniti zastarjele vrijednosti. Isto pravilo primijeniti na OG/Twitter podatke i cache. |
| 4 | Organization, WebSite, category i breadcrumb schema | Konsolidirati duple Store entitete, ispraviti logo, URL, profile i NAP, validirati SearchAction, zadržati kvalitetan ItemList i uskladiti pune breadcrumbe. |
| 5 | Blog tehnički SEO | SEO slugovi i 301 sa starih query URL-ova, canonical, meta/OG/Twitter, validan BlogPosting/Article JSON-LD kroz json_encode, pravi datumi, apsolutne slike, blog sitemap i interno povezivanje. |
| 6 | Title/meta predlošci i naslovnica | Skalabilni title i meta-description fallbacki, zaštita duljine i kvalitete, H1 na naslovnici te prioritetni ručni tekstovi za najvažnije stranice. |
| 7 | Indexation, filteri i paginacija | Početi ispisivati robots meta, definirati pravilo za paginaciju/filter/sort/search URL-ove, provjeriti canonical i crawlable linkove. |
| 8 | Performance i slike — quick wins | Odgoditi nekritične skripte, smanjiti blokiranje u headu, ukloniti sigurne duplikate, dodati dimenzije slika, alt, lazy loading ispod pregiba, prioritizirati LCP sliku i provjeriti WebP/AVIF/srcset. |
| 9 | AI crawler politika i opcionalni llms.txt | Dokumentirati search/discovery naspram training botova, uskladiti robots/WAF politiku, testirati statuse i po želji dodati kratak llms.txt bez poslovno osjetljivih podataka. |
| 10 | Monitoring i regresijski testovi | Automatski testovi za crawler HTTP status, redirect/canonical, sitemap svježinu i 404, validan JSON-LD, metadata coverage te obaveznu potvrdu da anonimni odgovor ne sadrži cijenu/dostupnost. |
| 11 | Deploy, Search Console i završni QA | Staging/produkcijska provjera, Rich Results/Schema validacija, predaja novih sitemapova Search Consoleu, crawl inspection uzorka i zapis rezultata prije/poslije. |

## Osnovni paket

Osnovni paket uključuje svih 11 stavki iz tablice i predstavlja preporučeni opseg.

# 9. Opcionalne stavke

| # | Stavka | Opis |
| --- | --- | --- |
| 12 | Prioritetni SEO/content paket | Ručna dorada naslovnice, do 10 najvažnijih kategorija i predložaka/top proizvoda: primjene, kompatibilnost, tehnički atributi, FAQ i poveznice prema relevantnim proizvodima. |
| 13 | Privatni B2B feed ili API | Autentificirani read-only feed/API za odobrene partnere ili interne AI alate. Cijena i dostupnost smiju se vratiti samo nakon provjere ovlasti; endpoint nije javno indeksabilan. |

## Prošireni paket

Osnovni paket + obje opcionalne stavke:

Javni OpenAI/merchant product feed nije uključen u osnovni paket. Trenutna OpenAI product feed specifikacija traži cijenu i dostupnost, a Repro-Grav ih namjerno ne prikazuje gostima. Dodatno, aktualna specifikacija ima ograničenja vezana uz podržano tržište SAD-a. Zato je za Repro-Grav trenutno prikladniji privatni B2B feed, ako za njega postoji konkretan partner ili interna potreba.

# 10. Predloženi redoslijed izvedbe

## Faza 1 — zaštita podataka i tehnički signali

- ​uklanjanje cijene/dostupnosti iz anonimnog JSON-LD-a, meta podataka i javnih endpointa;

- ​HTTPS/www redirecti i canonical;

- ​sitemap/robots čišćenje;

- ​testovi koji potvrđuju da gost nigdje ne dobiva cijenu ili dostupnost.

## Faza 2 — strukturirani podaci i metadata

- ​Product i breadcrumb refaktor;

- ​Organization/WebSite konsolidacija;

- ​title/meta fallbacki;

- ​category, paginacija i indexation pravila;

- ​H1 i semantika naslovnice.

## Faza 3 — blog, sadržaj i brzina

- ​blog URL-ovi, schema, sitemap i meta podaci;

- ​performance/image quick wins;

- ​prioritetni category i product content, ako se ugovori opcionalni paket.

## Faza 4 — monitoring i produkcijski QA

- ​automatizirani regresijski testovi;

- ​staging i produkcijski crawl;

- ​Search Console predaja;

- ​dokumentirani rezultati i lista eventualnih content zadataka.

# 11. Predloženi metadata obrasci

Primjeri trebaju biti fallback, uz mogućnost ručne dorade važnih stranica.

## Product title

{Naziv proizvoda} | {Brand ili kategorija} | Repro-Grav

Primjer:

Laser Paper Wood | Materijali za graviranje | Repro-Grav

## Product meta description

{Naziv proizvoda} za {glavna primjena}. Pogledajte tehničke karakteristike i prijavite se za cijenu i dostupnost kod Repro-Grava.

## Category title

{Naziv kategorije} – oprema i materijali | Repro-Grav

## Category meta description

Pregledajte {naziv kategorije} za profesionalne pečatare i gravere. Tehnički podaci, primjene i podrška Repro-Grava.

Fallback mora:

- ​ukloniti HTML i entitete;

- ​spriječiti duple i generičke rečenice;

- ​imati kontroliranu duljinu;

- ​ne ubacivati cijenu ili dostupnost;

- ​koristiti samo podatke koji stvarno postoje za proizvod.

# 12. Predloženi javni Product JSON-LD

Javni anonimni markup treba opisivati proizvod bez ponude:

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "@id": "https://www.repro-grav.com/primjer-proizvoda#product",
  "url": "https://www.repro-grav.com/primjer-proizvoda",
  "name": "Naziv proizvoda",
  "description": "Čist tekstualni opis bez HTML-a.",
  "image": [
    "https://www.repro-grav.com/image/catalog/primjer.jpg"
  ],
  "sku": "KATALOG-BROJ",
  "mpn": "MODEL-AKO-POSTOJI",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Brand ako postoji"
  },
  "category": "Materijali za graviranje",
  "additionalProperty": [
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Debljina",
      "value": "Primjer vrijednosti"
    }
  ]
}

U anonimnoj verziji namjerno nema:

- ​offers;

- ​price;

- ​salePrice;

- ​priceCurrency;

- ​availability;

- ​inventoryLevel;

- ​priceValidUntil.

Brand, MPN i dodatna svojstva ispisuju se samo ako stvarna vrijednost postoji. JSON-LD treba graditi kroz PHP polje i json_encode, a ne ručnim spajanjem JSON stringova u Twig templateu.

# 13. AI crawler politika

Preporučena početna politika:

- ​dopustiti Googlebot i Bingbot;

- ​dopustiti discovery/search crawlere kao što su OAI-SearchBot, Claude-SearchBot i PerplexityBot;

- ​dopustiti user-triggered agente kao što su ChatGPT-User i Claude-User, ako nema drugog sigurnosnog razloga za blokadu;

- ​zasebno donijeti poslovnu odluku za training crawlere kao što su GPTBot i ClaudeBot;

- ​WAF pravila, ako se uvedu, temeljiti na službenim IP rasponima i reverse-DNS/provjeri gdje je primjenjivo, a ne samo na lako lažiranom user-agent stringu.

Bez obzira na crawler politiku, javni crawler dobiva samo podatke dostupne gostu. Dopušten pristup crawleru nije dopuštenje za otkrivanje cijene ili zalihe.

# 14. Kriteriji prihvata

Rad se smatra tehnički prihvaćenim kad vrijedi sljedeće:

## Privatnost cijene i dostupnosti

- ​anonimni HTML ne prikazuje cijenu ni dostupnost;

- ​anonimni source, JSON-LD, OG/Twitter, inline JavaScript, API/XHR i javni feedovi ne sadrže cijenu ni dostupnost;

- ​prijavljeni korisnik i dalje vidi podatke prema postojećim pravilima;

- ​cache test potvrđuje da anonimni korisnik ne može dobiti prijavljenu verziju;

- automatizirani test pada ako se price, salePrice, availability ili stvarne vrijednosti slučajno pojave u anonimnom odgovoru.

## Canonical i redirecti

- ​sve HTTP i non-www varijante idu jednim 301 korakom na HTTPS www;

- ​svaka indexable stranica ima odgovarajući self-canonical;

- ​naslovnica i blog index imaju canonical;

- ​duplikati glavnih ruta imaju 301 ili ispravan canonical prema dogovorenoj politici.

## Sitemap i robots

- ​sitemap sadrži samo canonical HTTP 200 URL-ove;

- ​nema category-path duplikata proizvoda;

- ​nema 3xx, 4xx ili 5xx URL-ova;

- ​lastmod odgovara stvarnoj promjeni sadržaja;

- ​blog članci su uključeni;

- ​sitemap se automatski osvježava;

- ​robots.txt vraća HTTP 200 lokalno i na produkciji;

- ​sitemap odgovor je stabilan XML bez nepotrebnog session cookieja gdje je izvedivo.

## Structured data

- ​svi JSON-LD blokovi prolaze JSON i schema validaciju;

- ​slike i URL-ovi su apsolutni;

- ​nema praznog branda, praznih rating/review blokova ni zastarjelih cijena;

- ​puni breadcrumb odgovara vidljivoj navigaciji;

- ​Organization/WebSite podaci koriste konzistentan @id, logo, NAP i društvene profile;

- ​blog članci imaju stvarni canonical, datum, autora, izdavača i apsolutnu sliku.

## Metadata i sadržaj

- ​sve indexable product i category stranice imaju smislen title;

- ​sve prioritetne stranice imaju kvalitetan meta description;

- ​fallback ne generira prazne, duple, preduge ili cijenom obogaćene opise;

- ​naslovnica ima jedan smislen H1;

- ​visokovrijedne kategorije imaju kratak opis namjene i ključne interne linkove.

## Performance

- ​slike ispod pregiba koriste lazy loading;

- ​LCP slika nije pogrešno lazy-loadana;

- ​ključne slike imaju dimenzije;

- ​nekritične skripte ne blokiraju prvi prikaz gdje ih je sigurno odgoditi;

- ​Lighthouse/PageSpeed usporedba prije i poslije je spremljena; završni kriterij prihvata je zelena ocjena za Performance, Accessibility, Best Practices i SEO, zasebno na mobitelu i desktopu, potvrđena na produkciji nakon puštanja.

# 15. Napomene i ograničenja

- ​SEO i AI discovery radovi nisu garancija pozicije, citiranja ili prikaza u pojedinom AI sustavu.

- ​Svaki sustav ima vlastiti crawl, indeks, ranking i politiku prikaza.

- ​Zadržavanje cijene i dostupnosti iza prijave namjerno smanjuje dio merchant/product rich-result mogućnosti.

- ​Search Console, Analytics i server-log podaci mogu promijeniti prioritete nakon početka rada.

- ​Specifikacija pretpostavlja da postojeći OpenCart projekt ostaje tehnička osnova i da nema potpune promjene teme ili platforme.

- ​Opsežno ručno pisanje pojedinačnih product opisa nije uključeno u osnovni paket.

- ​Troškovi vanjskih modula, servisa, hostinga ili licenci nisu uključeni.

- ​Privatni feed/API treba raditi samo ako postoji jasan primatelj, način autentikacije i poslovno pravilo ovlasti.

# 16. Zaključak

Repro-Grav već ima dobru osnovu: server-renderiran katalog, stvarne opise i specifikacije, canonical na product/category stranicama, ItemList za kategorije i otvoren pristup crawlerima.

Najveći trenutni rizici nisu nedostatak novog AI sadržaja, nego:

- ​skrivena cijena i dostupnost ipak cure kroz javni structured-data sloj;

- ​sitemapovi su zastarjeli, duplicirani i sadrže najmanje jedan 404;

- ​canonical/redirect, blog, Organization schema i metadata nisu ujednačeni;

- ne postoje regresijski testovi koji bi čuvali privatnost i kvalitetu SEO signala.

Preporuka je prvo provesti osnovni paket. Time se katalog tehnički uređuje za Google, Bing i AI discovery, uz potpuno očuvanje pravila da cijenu i dostupnost vide samo prijavljeni korisnici.

# 17. Izvori i relevantne smjernice

- ​​Google Search Central — Canonical i duplicate URL-ovi

- ​​Google Search Central — Izrada i slanje sitemapa

- ​​Google Search Central — Product structured data

- ​​Google Search Central — Product snippet structured data

- ​​Google Search Central — Article structured data

- ​​Google Search Central — Ecommerce SEO

- ​​Google Search Central — Struktura ecommerce weba

- ​​Google Search Central — Titleovi i meta opisi za developere

- ​​Google Search Central — Paginacija i incremental loading

- ​​web.dev — Lazy loading slika i dimenzije

- ​​OpenAI — Crawleri i user-agentovi

- ​​OpenAI — Product feed specifikacija

- ​​Perplexity — Crawleri i WAF smjernice

- ​​Anthropic — Claude crawleri

- ​​llms.txt prijedlog